UMOWA Nr ………………….….

zawarta dnia ………………… 2017 r. w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez

.....................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwani  w dalszej części umowy łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem pn. „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej „POIiŚ”), w ramach Działania nr 9.1., zwanego dalej „projektem”, polegających na:

- Analizie dotychczasowego przebiegu i bieżącego zaawansowania procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem jego specyfiki i ustaleniem niezbędnych czynności do podjęcia w celu realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem zasad kwalifikowalności wydatków;

- Aktualizacji dokumentów, stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, w tym: harmonogramu wydatków, harmonogramu rzeczowo-finansowego, wniosku o dofinansowanie, w tym także w zakresie wnioskowania o możliwość dokonania ewentualnych przesunięć w trakcie realizacji projektu – przygotowywanie na rzecz Zamawiającego jako beneficjenta ww. dokumentów w oparciu o pozyskiwane i przekazywane na bieżąco przez Zamawiającego informacje, dotyczące realizacji rzeczowo-finansowej projektu;

- Sporządzaniu na rzecz zamawiającego dokumentacji sprawozdawczej, zgodnie i na zasadach  wynikających  z umowy o dofinansowanie oraz regulacji krajowych i unijnych.

- Sporządzaniu na rzecz Zamawiającego  wniosków o płatność oraz wniosków zaliczkowych i rozliczających zaliczki w oparciu o przekazywane przez Zamawiającego dokumenty, niezbędne do sporządzenia ww. wniosków (faktur VAT, protokołów odbioru, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz wykonawców robót budowalnych i dostawców itp.), zgodnie i na zasadach  wynikających  z umowy o dofinansowanie oraz regulacji krajowych i unijnych.

- Bieżącym doradztwie w zakresie tworzenia i stosowania niezbędnych procedur w celu zapewnienia przestrzegania zasad kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ;

- Zgłaszanie wniosków i uwag w zakresie właściwego prowadzenia dokumentacji projektu, zarządzania finansowego projektem oraz działań w zakresie informacji i promocji;

- Obsłudze w obszarze przygotowania do procesu kontroli projektu przez uprawnione organy oraz uczestnictwo w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, jeśli będą one miały miejsce w trakcie realizacji niniejszej umowy;

- Udziale osobistym w naradach koordynacyjnych związanych z budową lub w sytuacji konieczności przeprowadzenia weryfikacji realizacji projektu, o ile będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i nie częściej niż raz w miesiącu.

- Kontroli i comiesięcznym raportowaniu zgodności realizacji inwestycji z projektem i wskazanych w nim terminach oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym.

§ 2

- Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia ……......….do dnia ........................

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Wówczas  usługa wykonana przez te osoby jest traktowana jak usługa  wykonana przez Wykonawcę i Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jej wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osoby trzeciej jak za działania i zaniechania własne.

- Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie dokumentów związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: umowy o dofinansowanie, dotychczasową korespondencję z podmiotami dotującymi.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania w okresie realizacji umowy w zakresie przekazania danych oraz informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminach umożliwiających wykonanie usługi przez Wykonawcę, w zakresie i terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, i pozostałych regulacji dotyczących wdrażania projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ.

- Na potrzeby realizacji niniejszej umowy i związane z nią natężenie zadań ustala się przekazywanie dokumentów przez obydwie strony w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub na nośnikach danych. Przygotowywane dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej, Zamawiający dokonuje weryfikacji uzyskuje podpisy oraz dokonuje wysyłki (w tym elektronicznej) do Instytucji Pośredniczącej.

- Usługa objęta umową nie obejmuje obsługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych oraz doradztwa w zakresie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Wykonawca nie sporządza specyfikacji dotyczącej planowanych zakupów oraz nie odpowiada za postęp rzeczowy projektu - tempo i jakość robót budowlanych oraz zakupy o dostawy.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto .........................................zł

(słownie: .........................................................………..........................................00/100 zł), 
brutto.........................................zł
(słownie: ...............................................................................................................00/100 zł) za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej podpisania, proporcjonalnie do okresu jej trwania w danym miesiącu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy, 
po każdym miesiącu realizacji usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie faktury VAT.

- Faktura VAT dotycząca płatności, o której mowa w § 3 ust. 1 będzie wystawiana w ciągu siedmiu  dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na  fakturze VAT.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym obciążono rachunek bankowy Zamawiającego.

§ 4

            - W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego jakiejkolwiek części w terminach wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą lub wynikającą z umowy o dofinansowanie, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 1% wartości netto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

            - Zapis §4 ust. 1 powyżej nie ma zastosowania, w przypadku, gdy przedmiot umowy lub jakakolwiek jego część nie mogła być wykonana, w szczególności, gdy Zamawiający, osoby lub podmioty przez niego wskazane nie dostarczą lub nie udostępnią Wykonawcy wymaganych dokumentów, informacji i danych, bądź też dokumenty, informacje i dane będą niepełne, nierzetelne lub przedstawione w sposób inny niż określi to Wykonawca, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części w sposób właściwy i w określonych terminach, zgodnie z zapisami §1 ust. 1 lit. i  powyżej.

            - W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących drugiej Strony umowy lub z przyczyn dotyczących Strony odstępującej, Strona, po której leżały przyczyny odstąpienia, zapłaci karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, należnego Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania zasadach ogólnych.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu umowy za wyjątkiem ustawowego obowiązku udzielenia takich informacji uprawnionym organom publicznym.

§ 6

W ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca osobiście dokona niezwłocznej korekty bądź uzupełnienia przedmiotu umowy, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewdrożenia, niepełnego lub niewłaściwego wdrożenia uwagi rekomendacji przez niego formułowanych, dotyczących sposobu wdrażania projektu, w szczególności przeprowadzania procedur dla zadań objętych projektem, prowadzenia monitoringu projektu, sporządzania i archiwizacji dokumentacji projektu.

§ 7

1. Stronom przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0128/16

Projekt „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia nastąpienia zdarzenia powodującego istotną zmianę okoliczności.

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0128/16

Projekt „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”

§ 8

Osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za wzajemne kontakty Stron w zakresie przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego – …………..............................….., tel/fax …………...............   e-mail: .......................

- ze strony Wykonawcy –…………....................................….., tel/fax …………...............   e-mail: .......................

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Strony przewidują możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku skrócenia lub wydłużenia procesu inwestycyjnego.

- Strony obowiązane są informować się wzajemnie o każdej zmianie danych wskazanych w nagłówku umowy, w tym o zmianie siedziby w terminie 14 dni o dnia ich zaistnienia. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje uznanie za skutecznie doręczone pism wysłanych na adres Strony wskazany w Umowie.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze Stron.

| …………………………… |  | ……………………………… |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający |  | Wykonawca |