Załącznik nr 2 do zaproszenia

UMOWA Nr  ...................................

Zawarta w dniu............................2017 r. w Częstochowie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem

KRS 0000003907,NIP 573-22-99-604, Regon 001281053, zwanym dalej "Zamawiającym",

który reprezentuje:

p.o. Dyrektor Szpitala dr n. med. Janusz Kapustecki

a

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

NIP: ................................. , REGON: ...................................  zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest  „Wykonanie drogi z kostki brukowej przy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w obiekcie przy ul. PCK 7.”

- W ramach realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- usunięcia 4 szt. pni po ściętych drzewach wraz z ich wywiezieniem,

- korytowania (profilowanie terenu) z ewentualnym usunięciem nadmiaru ziemi 100m2,

- ułożenia obrzeży betonowych – grubość 8cm, na podsypce betonowej – 28mb,

- wykonania podbudowy z kruszywa zapewniająca stabilność kostki dla samochodów o masie do 5 ton– 100m2,

- wykonania nawierzchni z kostki Behaton - grubość 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej 100m2

§ 2

- W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał rejon robót 
w  stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie dbał o ład i porządek wokół tego terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz regulaminów obowiązujących na obiektach Szpitala.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody podczas wykonywania przedmiotu umowy od dnia protokólarnego przejęcia terenu do dnia protokólarnego odbioru terenu przez Zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie	do 05.06. 2017 roku.

- Zamawiający dokona jednorazowo odbioru wykonania przedmiotu umowy na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę protokołu końcowego podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Data podpisania protokołu końcowego oznaczać będzie datę całkowitego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Wartość ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie ........................... zł  (słownie: ................................................................).

- Wykonawca oświadcza, że wartość brutto umowy jest zgodna z ofertą i zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z należytą i zgodną z prawem realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

- Za należyte i zgodnie z prawem wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o cenę jednostkową uzyskaną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę  w  wysokości wynoszącej

.................. zł  (słownie: ....................................................................... ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej po sporządzeniu i podpisaniu protokołu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, stanowić będzie -załącznik do faktury VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia

przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury VAT, wraz z załącznikiem, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego

paragrafu.

5.  W przypadku gdy dzień zapłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, to 	płatność prawidłowo wystawionej faktury VAT, nastąpi w następnym dniu roboczym, 	następującym po tym dniu.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za roboty Wykonawca ma prawo naliczyć 	odsetki ustawowe.

§ 6

Realizację umowy nadzorują:

- ze strony Zamawiającego:  Piotr Pluta- Kierownik Działu Remontowo- Inwestycyjnego

Jerzy Śliwa- Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego

- ze strony Wykonawcy:  ..............................................................

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokości:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto umowy wskazanej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- za opóźnienie w terminach wykonania przedmiotu umowy, określonych w § 3 ust. 1  niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Naliczone kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych w terminie 7 dni od daty ich wystawienia przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kwot kar umownych z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonany przedmiot umowy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami  Kodeksu Cywilnego.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w niżej wymienionych przypadkach:

- w przypadku  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia u Zamawiającego braku środków finansowych na zapłatę za usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

- w przypadku wystąpienia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z powodu naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o w/w okolicznościach odstąpienia.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odstąpieniu od umowy pisemnie.

- W przypadkach wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie i zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej 
z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy.

- otwarcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy.

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

§ 11

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego mniejszą umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                                               Z A M A W I A J Ą C Y: