ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

Nazwa firmy [Wykonawcy): ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………......................................................

Województwo:...............................................................……………………………………………………………

REGON: ……………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................

numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres e-mail Wykonawcy

OFERTA

WOJEWÓDZKI SZPITAL  SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa,

ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wymianę siedmiu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118” .

1.	Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

Wykonanie całego zakresu objętego zamówieniem:

a)	łączna cena brutto: …………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….............

b)   łączny podatek VAT w wysokości ....%......................... zł

słownie złotych: ……………………………………………………...................................................

c)	łączna cena netto: ......................... zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

w tym:

Ryczałtowa wartość wykonania I ETAPU, robót budowlanych określonych  dokumentacją budowlano- wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji:

a)	cena brutto: ................. zł

słownie złotych. ......................................................................................................

b)	podatek VAT w wysokości … %, tj. ................. zł

słownie złotych: .....................................................................................................

c)	cena netto: ................. zł

słownie złotych: .....................................................................................................

Ryczałtowa wartość wykonania II ETAPU, robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano-wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji:

a)	cena brutto: ................. zł

słownie złotych. ......................................................................................................

b)	podatek VAT w wysokości … %, tj. ................. zł

słownie złotych: .....................................................................................................

c)	cena netto: ................. zł

słownie złotych: .....................................................................................................

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.

3.	Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy roboty budowlane spełniające wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ.

Wykaz tych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie                    z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – stanowią załączniki do niniejszej oferty.

4. 	Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób o uprawnieniach określonych w § 5 ust. 1 pkt. 3) SIWZ wraz z informacją                     o podstawie do dysponowania w/w osobami stanowią załączniki do niniejszej oferty.

5.	Oświadczamy, że dysponujemy pracownikami (osobami) posiadającymi uprawnienia do konserwacji w kat. I, SEP, spawaczy z uprawnieniami UDT oraz innymi branżowymi, których wymagają przepisy (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189, Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470, Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394), a są konieczne do realizacji zamówienia.

6.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z programem funkcjonalno-użytkowym).

7.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

8.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.	Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo -terminowo-finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, zawierający wszelkie koszty składające się na cenę  oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić  osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

10.	W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy,  złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie ………………………………………………………………………………………… .

11.	Wadium w kwocie …………………………… zostało wniesione w dniu ………………………………………….

w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………………..

lub na adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach: 1) gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, 2) jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie  złożymy dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy.

12.	W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

13.	Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

*    zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)   wykonanie ………………………………………………………………………………………………………………… 	.	Wraz z ofertą  składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- b) 	wykonanie…………………………………………………………………………………………………………………

- c)	wykonanie………………………………………………………………………………………………………………….

*  		nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia:

- *  Niepotrzebne skreślić

- 14. 	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………..	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………..	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………..	-	str. ….. oferty

15.		Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować  do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………. faks …………………………………………………………………………

16.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam(y), iż Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- 1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2)	posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;

- 3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4)	znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze ,,Oświadczenie              o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

--------------------------------------------------

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę.

- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

OŚWIADCZENIE                                                                                                                        O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam/y, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami)

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

UWAGA: 	niniejsze ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

--------------------------------------------------

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót (proszę opisać, podając zakres wykonanych robót) | Wartość wykonanych robót brutto (zł) wg umowy | Data wykonania (podać datę zakończenia: (dzień/m-c/rok) | Miejsce wykonania | Nr strony, na której znajdują się dokumenty potwierdzające wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga:

Proszę podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączyć do każdej                               z wypełnionej wyżej pozycji dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

# WYKAZ OSÓB,

# KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA  I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 3) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie (podać liczbę lat doświadczenia od momentu uzyskania uprawnień oraz wymagane doświadczenie – jeśli dotyczy) | Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – podać wykształcenie i posiadane uprawnienia | Podstawa do dysponowania tymi osobami: np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, właściciel, pracownik, zobowiązanie podmiotu trzeciego – zakreślić ,,X” właściwe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Kierownik budowy | Ilość lat doświadczenia od momentu uzyskania uprawnień: ............. lat | Wykształcenie: ..................................... Posiadane uprawnienia w specjalności: ..................................... ..................................... ..................................... | □ Umowa o pracę, □ Umowa o dzieło, □ Umowa zlecenie, □ Właściciel [osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, □ Zobowiązanie podmiotu trzeciego [dołączamy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego), □ inne [podać jakie) ............................... |
|  | Kierownik robót budowlanych | Ilość lat doświadczenia od momentu uzyskania uprawnień: ............. lat | Wykształcenie: ..................................... Posiadane uprawnienia w specjalności: ..................................... ..................................... ..................................... | □ Umowa o pracę, □ Umowa o dzieło, □ Umowa zlecenie, □ Właściciel [osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, □ Zobowiązanie podmiotu trzeciego [dołączamy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego), □ inne [podać jakie) ............................... |
|  | Kierownik robót instalacji elektrycznej | Ilość lat doświadczenia od momentu uzyskania uprawnień: ............. lat | Wykształcenie: ..................................... Posiadane uprawnienia w specjalności: ..................................... ..................................... ..................................... | □ Umowa o pracę, □ Umowa o dzieło, □ Umowa zlecenie, □ Właściciel [osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, □ Zobowiązanie podmiotu trzeciego [dołączamy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego), □ inne [podać jakie) ............................... |

Kierownik budowy może pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót budowlanych. W innym przypadku należy podać kierownika robót budowlanych w powyższej tabeli.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89                     z 1994, poz. 414 z późn. zm.):

- Pan/i ________________________________________ kierownik budowy – posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr__________________________________

Kierownik budowy będzie pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót budowlanych*.

- Pan/i ________________________________________ kierownik robót budowlanych – posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                                nr ________________________________

- Pan/i ______________________________________ kierownik robót instalacji elektrycznych – posiada uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej                           w zakresie instalacji elektrycznych nr ________________

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

UWAGI

1. 	*Skreślić niepotrzebne.

2.		Proszę do oferty nie dołączać kserokopii uprawnień.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

ZOBOWIĄZANIE*)

Nazwa Podmiotu zobowiązującego się:…………..……………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon do kontaktów: ………………………………………………………………………………………………………………

Faks do kontaktów nr:…………………………………………………………………………………………………………………

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907z z późn zmianami), oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, który składa ofertę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Adres Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie**)

□ wiedzy i doświadczenia

□ osób zdolnych do wykonania zamówienia

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia

Proszę wskazać formę zaangażowania w wykonanie zamówienia. Dokładnie opisać faktyczne zaangażowanie podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………., dnia ……….. 2014 r.

…………………………….……………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do

dyspozycji niezbędnych zasobów

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

UWAGA:

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane,  w tym jakiego okresu dotyczy. Tylko taki sposób, poprzez jednoznaczne określenie                     w pisemnym zobowiązaniu podmiotu trzeciego w jakich okolicznościach i jak będzie możliwe korzystanie z przez Wykonawcę z jego zasobów, może nastąpić udowodnienie Zamawiającemu przez ubiegającego się o zamówienie Wykonawcę posiadania (w przypadku uzyskania zamówienia) prawa do faktycznego rozporządzania zasobami podmiotu trzeciego niezbędnymi do realizacji tego zamówienia.

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia¹.

*) wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy.

**) wybrać właściwe (zaznaczyć znakiem ,,X”)

- ¹ Informator UZP nr 11/2011 str. 14 i 18. Strona internetowa: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1557

- ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* 	niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy                do grupy kapitałowej.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

- UMOWA Nr ……………………

zawarta w dniu ....................... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907,                          NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

który reprezentuje:

Jarosław  MADOWICZ - Dyrektor Szpitala

a

Firmą:  ........................................., z siedzibą …...............................

NIP:..........................., REGON:.......................,

reprezentowaną przez: .......................................

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami) w dniu ........................ pod Nr ......................................., zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot  umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano – instalacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz dostawę siedmiu dźwigów oraz jednej windy osobowej w ramach zadania pod nazwą: 
„Wymiana siedmiu dźwigów Szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzą następujące zadania:

- wykonanie ekspertyz technicznych szybów windy pod kątem wytrzymałościowym                               i w przypadku konieczności wzmocnienie szybów dla nowych wind o większym udźwigu,

- wykonanie dokumentacji technicznej dźwigów szpitalnych wraz z jej zatwierdzeniem w UDT, uwzględniając wytyczne Zamawiającego zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym,

- demontaż starych zespołów dźwigowych,

- montaż nowych zespołów dźwigowych,

- roboty budowlane dostosowujące szyby do nowych dźwigów,

- roboty budowlane polegające na równaniu, szpachlowaniu oraz malowaniu powierzchni,

- roboty elektryczne polegające na przebudowie instalacji zasilającej i zabezpieczającej zasilanie dźwigów,

- wykonanie niezbędnych badań i prób ruchowych oraz uczestnictwo w odbiorze dźwigów przez UDT (z opłaceniem kosztów badania i rejestracji dźwigów),

- konserwacja i prowadzenie pogotowia awaryjnego (całodobowego) w okresie gwarancyjnym tj. 36 miesięcy.

- Prace projektowe, roboty budowlane oraz instalacyjne, o których mowa w ustępie 1 i 3 niniejszego paragrafu winny być wykonane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w tym w szczególności:

- Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 7.07.1994r. Nr 89, poz. 414) z późniejszym zmianami.

- Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późn. zm.;

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2013, poz. 739).;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)     z pn. zm.;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.                w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr169 poz. 1650);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.169.1650);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462,) z późn. zm.;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu            i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z późn. zm.;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137) z późn. zm.;

- innych ustaw i rozporządzeń, mających zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

- warunkami określonymi w SIWZ;

- Zakres umowy obejmuje ponadto m.in.:

  - organizację terenu prowadzanych prac,

  - zabezpieczenie robót pod względem BHP,

  - dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych umową. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być w I gatunku 
(w standardzie nie gorszym niż w dokumentacji załączonej do SIWZ) oraz posiadać świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,

  - opracowanie i uzgodnienie ewentualnych projektów zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wszelkich innych dokumentów i projektów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania wraz z poniesieniem wszelkich kosztów, po wcześniejszym zatwierdzeniu dokumentów przez Zamawiającego,

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się szczegółowo, przed złożeniem oferty, z warunkami i terenem budowy, ujął wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu oferty, uwzględnił wszelkie wpływy mające znaczenie na sposób określenia ceny oraz koszty, w tym także odpowiednie rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje administracyjne związane z wykonaniem infrastruktury, sieci i instalacji podziemnych,

- nie będzie dochodził żadnych roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich zakończeniu             z tytułu popełnionych przez siebie błędów kalkulacyjnych, a w szczególności ilości robót koniecznych i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również z tytułu zmian cen jednostkowych,

- wszystkie okoliczności budzące wątpliwości dotyczące zarówno standardów wykonania robót, technologii, wymagań projektantów i Zamawiającego, rozwiązań eksploatacyjno - użytkowych oraz innych uwarunkowań, w tym także wynikających z decyzji administracyjnych urzędów i służb miejskich zostały wyjaśnione i uwzględnione przy sporządzaniu kalkulacji.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

§ 2

Podwykonawcy

1.	Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, zawierając z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub projektu jej zmiany. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również  zmiany   do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

      - Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umowa,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 50.000zł.

      - Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do takiej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

      - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane roboty, niezależnie czy wykonuje je samodzielnie, czy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy ponoszą wraz z Wykonawcą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za roboty, które wykonują na podstawie umowy podwykonawstwa.

      - Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie umowy.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

      - Zgodnie z art. 6471 §5 kodeksu cywilnego, Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie 21 dni od wykonania umowy. W przypadku gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego                       z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, w związku z nieuregulowaniem w terminie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez niego informacji o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy.

      - Zamawiający nie będzie regulował należności podwykonawcy, któremu Wykonawca zlecił wykonanie części robót z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu.

      - W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z wcześniejszych zapisów niniejszego paragrafu, oprócz uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

§ 3

            - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego                       z wyszczególnieniem wszystkich branż, a w danej branży – ze szczegółowym rozpisaniem rodzaju robót. Harmonogram winien być opracowany przy współpracy z Zamawiającym oraz zostać przez niego zaakceptowany.

            - Harmonogramy nie mogą zawierać zapisów sprzecznych z SIWZ.

            - Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego według potrzeb.

            - Podpisany przez obie strony harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wiąże Wykonawcę do terminów i wysokości wystawianych faktur w trakcie realizacji zamówienia.

            - Wszystkie zmiany w harmonogramie muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji zadania

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

- realizacja I etap – wymiana trzech dźwigów tj.:

- budynek E (1 szt.),

- budynek B (1 szt.),

- budynek C (1 szt.),

rozpocznie się w pierwszym dniu obowiązywania umowy i zakończy do dnia 27.10.2014 r.

- realizacja II etap – wymiana czterech dźwigów i jednej windy tj.:

- budynek E (3 szt.),

- budynek A (1 szt.),

- budynek D (1 szt.)

rozpocznie się z datą podpisania protokołu odbioru końcowego etapu I i zakończy do dnia 26.10.2015 r.

- Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót o którym mowa w §13.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń dotyczących urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek                i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które odpowiadać będzie wartości całego zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, na kwotę w wysokości:

- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości ...................................... zł.

słownie złotych: ...............................................................................................................

- w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj. .......................... zł.

słownie złotych: .................................................................................................................

- cena netto w wysokości ......................................... zł

słownie złotych: .................................................................................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacane Wykonawcy w dwóch częściach:

- wypłata pierwszej części wynagrodzenia w wysokości brutto: ............. zł (słownie: ............................................................................... złotych) nastąpi po protokolarnym dokonaniu odbioru i stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonania przez Wykonawcę I etapu przedmiotu umowy,

- wypłata drugiej części wynagrodzenia w wysokości brutto: .............. zł (słownie: ............................................................................... złotych) nastąpi po protokolarnym dokonaniu odbioru i stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonania przez Wykonawcę II etapu przedmiotu umowy,

- Kwota określona w § 5 ust. 2 niniejszej umowy jest kwotą ryczałtową, która obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, bez względu na wzrost kosztów materiałów oraz cen innych składników kalkulacyjnych robocizny i sprzętu.

- W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w ramach realizowania niniejszej Umowy dzieła (w tym w szczególności dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej) z chwilą jego doręczenia Zamawiającemu, staje się ono wyłączną własnością Zamawiającego. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania  i rozporządzania, na wszystkich istniejących polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), wytworzonym dziełem, w szczególności na następujących polach eksploatacyjnych:

- w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono-wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2 wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca wraz z autorskimi prawami majątkowymi przenosi w ramach wynagrodzenia, o  których mowa w § 2 ust. 2 umowy na Zamawiającego prawa zależne do wykonywanych dzieł.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. Podstawą do oszacowania wartości robót, z których Zamawiający rezygnuje, będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany na podstawie załączonego do SIWZ Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

§ 6

Warunki  płatności

- Rozliczenie wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur VAT, po jednaj za każdy z etapów umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawione po zakończeniu danego etapu robót w oparciu o protokół końcowy bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez powołaną komisję odbioru, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy.

- W celu przyjęcia faktury końcowej w przypadku realizacji części robót przy udziale podwykonawcy/podwykonawców niezbędne jest dostarczenie pisemnego oświadczenia wszystkich podwykonawców o braku zaległości w regulowaniu płatności generalnego wykonawcy względem podwykonawców.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

- Jeżeli Wykonawcę stanowić będzie konsorcjum firm, wówczas z chwilą uregulowania należności z tytułu wykonanych robót względem Lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego.

§ 7

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- W zakresie prac projektowych:

- udostępnienie Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dokumentów i danych związanych z wykonaniem prac projektowych, będących                              w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości,

- zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach                            w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady,

- współdziałanie z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej,

- W zakresie robót budowlanych i instalacyjnych:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu (frontu robót) w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz wskazanie Wykonawcy miejsca na zewnątrz budynku celem zagospodarowania we własnym zakresie oraz na własny koszt zaplecza budowy,

- przekazanie prawomocnej zgody na wykonanie robót budowlanych związanych                                z wymianą dźwigów i windy,

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- powołanie komisji odbioru końcowego,

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

- niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- W zakresie prac projektowych opracowanie dokumentacji z należytą starannością zgodnie                z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania certyfikatu zgodności z Jednostki Notyfikowanej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej dźwigów niezbędnej do rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego,

- wykonanie dokumentacji technicznej, dziennika konserwacji dźwigów niezbędnych przy pracach konserwacyjnych,

- wykonanie niezbędnych badań, prób ruchowych, regulacji,

- uczestnictwo w odbiorze dźwigu przez UDT z opłaceniem przez Wykonawcę kosztów badania i rejestracji oraz innych organów kontrolujących jeżeli przepisy prawa tego wymagają,

- przekazanie dźwigów do eksploatacji (decyzja UDT),

- dostarczenie kart gwarancyjnych.

- W zakresie robót budowlanych oraz instalacyjnych:

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfikacjami wykonania                     i odbioru robót, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- protokólarne przejęcie terenu budowy (frontu robót) do 3-ech dni od daty zawarcia umowy,

- Wykonawca jednocześnie oświadcza, że sprawdził z należytą starannością wymagane prawem uzgodnienia, decyzje pod względem kompletności i aktualności i nie zgłasza do nich zastrzeżeń,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru złoży pisemnie w siedzibie Zamawiającego,

- prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, P.POŻ                     i ochrony przed kradzieżą,

- wykonanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednio przeszkolonych,

- utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Przywrócenie pierwotnego stanu terenu budowy musi być potwierdzone pisemnym oświadczeniem podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy, pod rygorem odmowy odbioru robót przez Zamawiającego,

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za: szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza prowadzonych prac,

- udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

- zapewnienie ciągłego nadzoru wewnętrznego i monitoringu (kierownictwo robót) nad prowadzonymi robotami,

- natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, a także zgłoszenie o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy z związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej zmiany w stosunku do projektu,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.

- używanie w trakcie budowy materiałów spełniających kryteria jakościowe i wszelkie wymagania przewidziane w przepisach prawnych,

- prowadzenie pełnej dokumentacji fotograficznej (dok. zdjęciowej) realizacji inwestycji przed oraz po wejściu w teren,

- realizowanie wszystkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

§ 8

Nadzór autorski

- Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu projektant Wykonawcy będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w całym cyklu realizacyjnym zadania.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową,

- uzgadnianie z Zamawiającym na jego wniosek możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w Komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze końcowym,

- Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- Projektant ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych                  w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie                              z projektem.

§ 9

Zasady porozumiewania się stron

      - Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

      - Strony przewidują również możliwość wzajemnego informowania się w drodze transmisji elektronicznej, faksem oraz poprzez notatki sporządzane w trakcie narad organizacyjnych, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10

Nadzór. Przedstawiciele stron

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego:  ………………………………………………………………………………………….

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował:

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

- Każda ze Stron, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, ma prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, w każdym czasie trwania umowy, informując o zmianie pisemnie drugą Stronę nie później niż w dniu dokonania zmiany.

§ 11

      - Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć                            i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

§ 12

Wierzytelności

- Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Zakaz opisany w zdaniu poprzednim nie wyłącza udzielenia pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu do występowania przed sądami powszechnymi.

- W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości                              o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 13

Odbiór robót budowlanych

- Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy po każdym etapie robót.

- Wykonawca zgłasza pisemnie po każdym etapie robót gotowość do odbioru końcowego stosowną korespondencją złożoną na dziennik podawczy Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Powyższa czynność winna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, pod rygorem odmowy zwołania komisji odbiorowej przez Zamawiającego.

- W ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powołuje komisję odbiorową. W skład wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 2, winno nastąpić nie później niż do dnia:

- etap I –  24.10.2014 r.

- etap II – 23.10.2015 r.

- Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy Zamawiający nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru końcowego robót.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dla każdego z etapów następujące dokumenty:

      - oryginał dziennika budowy,

      - oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy,

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

      - dokumentację techniczną, o której mowa w §7 ust 2 pkt.1,

      - w przypadku dokonania odstępstw od projektu budowlanego - kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez projektanta na czerwono zmianami wraz z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36a ustawy Prawo budowlane,

      - ksero uprawnień kierownika budowy i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

      - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały i urządzenia oraz inne dokumenty, objęte szczegółowym przedmiotem umowy, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,

      - oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót, o zgodności wykonania robót budowlanych ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy, warunkami pozwolenia na budowę oraz z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa,

      - dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego Podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił Podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie.

- Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (w tym nieuzyskanie stosownego oświadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, uważana jest za termin wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy, zgłoszone po upływie okresu przewidzianego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag, będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 14

Rękojmia i gwarancja

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy i jej zakres z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy będzie zgodna z odpowiedzialnością wskazaną w artykule 556 i następne K. C.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy oraz konserwację i prowadzenie pogotowia awaryjnego (całodobowego) w okresie gwarancyjnym.

- Okres gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia, za wyjątkiem wad, dla których czas naprawy nie powinien przekraczać terminów określonych w punkcje 6 niniejszego paragrafu.

- W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 4, niewynikającym z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy inny termin,                       w którym usunięcie wad winno nastąpić.

- Dodatkowo w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania bieżącej konserwacji dźwigów, która obejmuje:

- utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu przez 24 h na dobę z wyłączeniem postojów, niezbędnych dla wykonywania czynności konserwacyjno-naprawczych,

- przystąpienia do usuwania wszelkich usterek, awarii i innych nieprawidłowości w pracy urządzeń dźwigowych w godzinach 6:00-22:00 w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu.

- podjęcie czynności uwolnienia ludzi z dźwigu w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

- wykonywania przeglądów konserwacyjnych raz w miesiącu terminach ustalonych                               z Zamawiającym,

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w toku eksploatacji dźwigów, w szczególności poprzez składanie wymaganych powiadomień w celu dokonywania przeglądów okresowych              i doraźnych oraz uczestnictwo w czynnościach prowadzonych przez ten organ w miejscu zamontowania dźwigów.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów wszystkich napraw lub wymian elementów dźwigu, które mogą nastąpić ze względu na zużycie eksploatacyjne.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy. W przypadku nie zwrócenia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższa sytuacja nie powoduje wygaśnięcia uprawnień do rękojmi ani gwarancji.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów wszystkich napraw lub wymian elementów dźwigu, które mogą nastąpić ze względu na zużycie eksploatacyjne.

- Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich wystąpieniu przez Zamawiającego.

- Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, stanowiącej powstałą różnicę, na zasadach ogólnych.

- W każdym przypadku usunięcia wad sporządzony zostanie protokół odbioru.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości, o zaistnieniu poniższych okoliczności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

,

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące szczegółowe obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być przez niego wykorzystane  do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, określonych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót
z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 16

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych przypadkach i wysokości:

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy,

    - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 – w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom  - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną.

- Zamawiający ma prawo potrąceń kar umownych, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3)  niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto co stanowi kwotę w wysokości:................................................................................
słownie:..........................................................................................................................

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie:...............................................................................

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30-dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie             3-letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.

§ 18

Usuwanie usterek i wad

- Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy, bez oczekiwania na końcowy odbiór robót.

- Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

- Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie nieodpłatnie również wszelkie usterki i wady, które wystąpią w skutek lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli będą zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyżej określonych warunkach, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty zleconych prac potrącić zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 7 dni przed ich powierzeniem.

§ 19

Zmiany umowy

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien wpłynąć do Zamawiającego w terminie do trzech dni od daty uzyskania informacji o wystąpieniu określonych w niniejszym punkcie zdarzeń.

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014  - WZÓR UMOWY

- za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane do zapobieżenia jego powstaniu i jego szkodliwym następstwom,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 67 ust. 1, pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

- zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

§ 20

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie stanowi Załącznik Nr ……….… do niniejszej umowy.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

§ 22

Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego              i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA