ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

Załącznik Nr ... do umowy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Województwo: ………………………………………

NIP: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

…………………………………………………………………………………………………

adres e-mail Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

42-200 CZĘSTOCHOWA

UL. BIALSKA 104/118

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części pomieszczeń II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa”, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

1.	Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

1)	Wykonanie całego zakresu objętego zamówieniem na: Zaprojektowanie                      	i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim 	oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń 	Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7                  	w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części 	pomieszczeń 	II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala 	Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  z uwzględnieniem potrzeb osób 	niepełnosprawnych przy ul. 	PCK 7, 42-200 Częstochowa – I ETAPU i II ETAPU:

a)	łączna cena netto: …………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….............

b)   łączny podatek VAT w wysokości ....%. ........................ zł

słownie złotych: ……………………………………………………...................................................

c)	łączna cena brutto (łączna cena netto plus podatek VAT): ........................ zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

w tym:

2)	Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz z nadzorem autorskim:

a)	cena netto: …………………….. zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………….............

b)   podatek VAT w wysokości ....%......................... zł

słownie złotych: ……………………………………………...................................................

c)	cena brutto: ......................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….

3)	Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych I-go ETAPU określonych dokumentacją budowlano-wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę:

a)	cena netto: …………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….............

b)   podatek VAT w wysokości ....%......................... zł

słownie złotych: ……………………………………………………...................................................

c)	cena brutto: ......................... zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z tabelą elementów scalonych:

| Lp. | Wyszczególnienie (elementy robót I etapu) | Całkowita cena brutto robót budowlanych I –go ETAPU (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Roboty budowlano-montażowe ogółem, w tym: |  |
| 1. | Roboty budowlane |  |
| 2. | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |  |
| 3. | Roboty elektryczne |  |
|  | RAZEM NETTO (POZ. 1 DO 3): |  |
|  | VAT … %: |  |
|  | RAZEM BRUTTO: |  |

- Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych II- go ETAPU określonych dokumentacją budowlano-wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę:

a)	cena netto: …………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….............

b)   podatek VAT w wysokości ....%......................... zł

słownie złotych: ……………………………………………………...................................................

c)	cena brutto: ......................... zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

3. 	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                                    Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4.	Oferujemy ….. * miesięczny okres gwarancji;

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi                       36 miesięcy.

5.	Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy roboty budowlane spełniające wymagania określone w  § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ.

Wykaz tych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencjami, stanowią załączniki do niniejszej oferty.

6.	Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób o uprawnieniach określonych w § 5 ust. 1 pkt. 3)A,B SIWZ wraz z informacją                   o podstawie do dysponowania w/w osobami stanowią załącznik do niniejszej oferty.

7. 	Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

8.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

9.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa               z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U.                  Nr 80, poz. 867).

12.	Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu harmonogram  robót budowlanych z wyszczególnieniem wszystkich branż, a w danej branży – ze szczegółowym rozpisaniem rodzaju robót ujętych w załączonym przedmiarze robót.

13.	Wadium w kwocie …..….. zł zostało wniesione w dniu ………………………………………………………..

w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………………..

lub na adres: ………………………………………………………………………………………………………………………

14. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

* 	zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)   wykonanie:  ………………………………………………………………………………………………………………	.	Wraz z ofertą  składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- b) 	wykonanie: …………………………………………………………………………………………………………........

- c)	wykonanie: ……………………………………………………………………………………………………………….

*   nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia:

- *  	niepotrzebne skreślić

- 15.	Oferta składa się z ….. kolejno ponumerowanych stron.

- 16. 	Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

………………………………………………………………………………………………….	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

………………………………………………………………………………………………….	-	str. ….. oferty

- 17. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

- Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………..

- Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………

- Telefon: ………………………………, faks: ………………………………………………………………………………….

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

,,WZÓR”

OŚWIADCZENIE                                                                                                                                O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części pomieszczeń II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa”, w imieniu:

....................................................................................................................................................                     (pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

- 1)		posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2)		posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - 3)		dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- 4)		sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

,,WZÓR”

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części pomieszczeń II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa”, w imieniu:

....................................................................................................................................................                     (pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam (y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas                             z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2164).

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016 r.

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

,,WZÓR”

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części pomieszczeń II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa”, w imieniu:

....................................................................................................................................................                     (pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2,

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

..................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót (proszę opisać podając zakres wykonywanych robót) | Wartość wykonanych robót brutto zł wg umowy | Data wykonania (podać datę zakończenia dzień/m-c/rok) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

UWAGA:

Proszę podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączyć do każdej                                     z wypełnionej wyżej pozycji dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

..................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

# WYKAZ OSÓB

którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 3 A) w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta | Numer uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu, który je wydał, oraz doświadczenie (podać liczbę lat doświadczenia w projektowaniu) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą** |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektoniczna |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*(*, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): ………………………………… |
| Konstrukcyjno-budowlana |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): ………………………………… |
| Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*, |
|  |  |  | - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): ………………………………… |
| Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): ………………………………… |

* 	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania zamówienia, innych podmiotów (niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

** 	Należy wskazać podstawę do dysponowania

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

..................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

# WYKAZ OSÓB

którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 3 B) w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić wskazaną funkcję | Numer uprawnień wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu, który je wydał, (podać liczbę lat doświadczenia w kierowaniu robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik robót (specjalność konstrukcyjno-budowlana) |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): ………………………………… |
| Kierownik robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |
| Kierownik robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) |  |  | - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - zobowiązanie innych podmiotów*, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): ………………………………… |

* 	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania zamówienia, innych podmiotów (niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

** 	Należy wskazać podstawę do dysponowania

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016

- UMOWA Nr DAZ.26.065.2016 r. – Wzór umowy

zawarta w dniu …………........... 2016 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje:

lek. med.  Barbara Magnuszewska-Pankiewicz - Dyrektor Szpitala

a

…………………………………………………………………………………………………………………………...........................

REGON: ……………………………….

NIP: …………………………………….

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot  umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części pomieszczeń II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy.

- W szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim obejmującej:

1) 	część architektoniczno – budowlaną,						- egz. 6

2) 	instalację wodno - kanalizacyjną wewnętrzną					- egz. 6

3)	instalację elektryczną wewnętrzną						- egz. 6

(oświetleniowa, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych i na korytarzu, tablica rozdzielcza elektryczna, instalacja telefoniczna, instalacja przyzywowa);

4)	instalację teleinformatyczną							- egz. 6

5)	instalację przeciwpożarową z włączeniem do istniejącej centrali			- egz. 6

6)	instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji					- egz. 6

7)	kosztorysy inwestorskie								- egz. 3

8)	przedmiary robót								- egz. 3

9)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót				- egz. 3

10)	uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania

11) kosztorys powykonawczy 							– egz. 3

- Dokumentację wskazaną w ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej tj.: 2-egz. płyty CD zawierające dokumentację projektową, przedmiar robót i  STWIOR oraz 2 –egz. płyty CD zawierające kosztorysy inwestorskie.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana na podstawie danych określonych            w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

- Zakres robót budowlanych wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową

- Zakres robót budowlanych wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

- Roboty budowlane, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu winny być wykonane                 w sposób zgodny z:

1)	Ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2980.

2)	Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 	883);

3)	Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

4)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu            i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

5)	Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późn. zm.);

6)	Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137) z późn. zm.;

7)	Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739).;

8)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 1422);

9)	Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650                 z późn. zm.);

10)	Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.169.1650);

11)	innych ustaw i rozporządzeń, mających zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich Norm                   i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

12)	warunkami określonymi w SIWZ;

§ 2

Podwykonawcy

      - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, zawierając z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od   sporządzenia projektu lub projektu jej zmiany. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu  umowy lub projektu jej zmian.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                          z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również  zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

      - Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania  robót objętych umowa,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

      - Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do takiej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie   umowy o podwykonawstwo.

      - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane roboty, niezależnie czy wykonuje je samodzielnie, czy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy ponoszą wraz z Wykonawcą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za roboty, które wykonują na podstawie umowy podwykonawstwa.

      - Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia  Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie umowy.

      - Zgodnie z art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni od wykonania umowy. W przypadku gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego                      z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, w związku z nieuregulowaniem w terminie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez niego informacji o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy.

      - Zamawiający nie będzie regulował należności podwykonawcy, któremu Wykonawca zlecił wykonanie części robót z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu.

      - W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z wcześniejszych zapisów niniejszego paragrafu, oprócz uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie             do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy harmonogram robót budowlanych                                          z wyszczególnieniem wszystkich branż, a w danej branży – ze szczegółowym rozpisaniem rodzaju robót.

§ 4

Termin realizacji zadania

- Strony ustalają, że realizacja I –go ETAPU zadania zostanie wykonana w terminie najpóźniej do 31.10.2016 r. Termin realizacji przedmiotu umowy musi uwzględniać wykonanie wszystkich czynności i robót objętych niniejszą umową oraz dokonanie odbiorów robót przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów.

- Datą wykonania I- go ETAPU zadania jest data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 12.

- Strony ustalają, że realizacja II- go ETAPU zadania zostanie wykonana w terminie najpóźniej do 20.04.2017 r. Termin realizacji przedmiotu umowy musi uwzględniać wykonanie wszystkich czynności i robót objętych niniejszą umową oraz dokonanie odbiorów robót przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów.

- Datą wykonania II-go ETAPU zadania jest data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 12.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które odpowiadać będzie wartości całego zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, na kwotę w wysokości:

- łączna cena netto: ..................... zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

- łączny podatek VAT w wysokości … %, tj. ................. zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

- łączna cena brutto (łączna cena netto plus podatek VAT): ........................... zł.

słownie złotych: ...................................................................................................................

- Wartość przedmiotu umowy wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje:

  - Ryczałtową wartość wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz z nadzorem autorskim:

cena netto:  ................. zł.

słownie złotych....................................................................................................................

podatek VAT w wysokości … %, tj. ................. zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

cena brutto: ................. zł.

słownie złotych: ...................................................................................................................

2) 	Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych I- go ETAPU określonych dokumentacją  projektowo-kosztorysowa sporządzoną przez Wykonawcę:

cena netto: ................. zł.

słownie złotych: ...................................................................................................................

podatek VAT w wysokości …%, tj. ................. zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

cena brutto: ................ zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

3) Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych II - go ETAPU określonych 	dokumentacją  projektowo-kosztorysowa sporządzoną przez Wykonawcę:

cena netto: ................. zł.

słownie złotych: ...................................................................................................................

podatek VAT w wysokości …%, tj. ................. zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

cena brutto: ................ zł.

słownie złotych: ..................................................................................................................

- Określone w ust. 2  niniejszego paragrafu zawierają wszystkie koszty robót i dostaw niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty robót, dostaw w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowego przedmiotu umowy.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i obejmować wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

      - roboty określone programem funkcjonalno-użytkowanym, przedmiarem robót oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

      - roboty budowlane nie objęte programem funkcjonalno-użytkowanym a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym wszelkie niezbędne uzupełnienia wykonawcze i warsztatowe konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia,

      - koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy i utrzymania zaplecza budowy),

      - koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,

      - koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierowników budowy i kierowników robót,

      - koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

      - koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,

      - koszty zużycia energii elektrycznej i wody,

      - należny podatek VAT,

      - wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku            z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną

6.	Skutki finansowe jakichkolwiek błędów we wszelkiej dokumentacji przetargowej obciążają  Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowego sprawdzenia programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunków realizacji wykonania zamówienia.

7.	Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

Warunki  płatności

- Rozliczenie wykonania prac i robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie trzech faktur VAT (za wykonanie robót budowlanych I- go ETAPU, za wykonanie robót budowlanych II- go ETAPU i za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), wystawionej w oparciu

o protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia za realizację I – go ETAPU zadania zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym I etapu zadania, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za realizację II- go ETAPU zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym II etapu zadania, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 2 i 3 nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 7

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- w zakresie prac projektowych:

- udostępnienie Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dokumentów i danych związanych z wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości,

- zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach                            w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady,

- współdziałanie z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej,

- w zakresie robót budowlanych:

- przekazanie Wykonawcy terenu (frontu robót) w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz wskazanie Wykonawcy miejsca na zewnątrz budynku celem zagospodarowania we własnym zakresie oraz na własny koszt zaplecza budowy,

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

- niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,

- przekazanie dziennika budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- w zakresie prac projektowych:

- opracowanie dokumentacji z należytą starannością zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.09.56.461) z pn. zm.;

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej              w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr169 poz. 1650);

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 739);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.                   w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.;

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.169.1650);

- innych ustaw i rozporządzeń, mających zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich Norm  i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

- uzgodnienie z Zamawiającym zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań;

- zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

- informowanie Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac projektowych,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- uzgodnienie między wszystkimi branżami, jak również z rzeczoznawcami ds.: bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – higienicznych, projektów budowlanych i projektów wykonawczych,

- sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów, w częściach określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

- usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- W zakresie robót budowlanych:

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy,

- protokólarne przejęcie terenu budowy (frontu robót) do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

- prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, P.POŻ oraz                  z zabezpieczeniem przed kradzieżą,

- utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,

- udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

- natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, a także zgłoszenie o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy                     z związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej                           i przedłożenia ich Zamawiającemu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej zmiany w stosunku do projektu,

- sporządzenie kosztorysu powykonawczego,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

Nadzór autorski

- Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu projektant będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w całym cyklu realizacyjnym zadania.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót                         z dokumentacją projektową,

- uzgadnianie z Zamawiającym na jego wniosek możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w Komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze końcowym,

- Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- Projektant ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektem.

§ 9

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:                  1) 	Jerzy Śliwa - uprawnienia budowlane, nadzór nad robotami budowlanymi;

2)	Janus Utrata - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno- 	inżynieryjnej;

- Zbigniew Łojewski – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne.

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował: ……………………………….......

§ 10

      - Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć                            i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

§ 11

Wierzytelności

1.	Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio 
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też

faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację

ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

2.	Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie  umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.	W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.	Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości                               o naruszeniu przez Wykonawcę zapisów ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 12

Odbiór robót budowlanych

- Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy.

- Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego, w terminie do 5-iu dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonanie robót.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, winno nastąpić nie później niż do dnia ….. r.

- Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy Zamawiający nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru końcowego robót.

- Razem z protokołem odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu :

      - oryginał dziennika budowy,

      - dokumentację powykonawczą,

      - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały i urządzenia oraz inne dokumenty, objęte szczegółowym przedmiotem umowy, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,

      - oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót, o zgodności wykonania robót budowlanych ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

§ 13

Rękojmia i gwarancja

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego             z elementów przedmiotu umowy wynosi  …  miesięcy /długość okresu rękojmi równa długości okresu gwarancji zaoferowanej przez wybranego Wykonawcę/ licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie ……. – miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac lub robót objętych przedmiotem niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień,

- gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić                      w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące szczegółowe obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być przez niego wykorzystane  do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                    z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, określonych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót              z książki obmiarów

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych przypadkach                              i wysokościach:

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

    - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej  umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

2.	Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną.

3.	Zamawiający ma prawo potrąceń kar umownych, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3)  niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

4.	Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 16

Zmiany umowy

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;

- wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

- zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji przez Organ przyznający dotację.

§ 17

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr .. do niniejszej umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

§ 19

Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego              i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA

- ZAŁĄCZNIK Nr 9 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.057.2016 r.

- ZAŁĄCZNIK Nr … DO UMOWY

| 0 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |
|  |  | Strona 1 i 2 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz  PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad:

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych

miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

### Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                                                                                       Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Data: |  |
| Podpis |  | Podpis |  |